Zápis z jednání rady obce Myslejovice dne 25.4.2019

Přítomni:A.Ondrouchová,H.Funk,Z.Ambros,O.Hála,Z.Pospíšil

Čas: 17.00-19.15 hod

Program:

1. Cesta na Křéb v obci Myslejovice

2.  Vodovod Kobylničky

3.  Různé

Usnesení rady:

1.Dne 11.4.2019 bylo provedeno měření únosnosti stávající konstrukce statickou cesty statickou zatěžovací deskou.Odběr vzorků zeminy z podloží a stávající konstrukce z kopaných sond.Laboratorní rozbor vzorku k zatřídění a posouzení vlhkosti.Návrh sanační úpravy podloží a úpravy konstrukčních vrstev.

Výsledky:

1.část napojení na místní komunikaci a vjezd do objektu pily(křižovatka):

-podloží tvoří nevhodná nebezpečně namrzavá zemina,rovněž stávající konstrukce je nevyhovující.Je nutné napojení řešit kompletní rekonstrukcí,včetně sanace podloží ve vrstvě min.800mm a nové konstrukce.Na konečnou úpravu povrchu doporučuji použít žulovou dlažbu nebo betonovou desku.

2.stávající úprava ze ŠD

- podloží v tomto úseku tvoří podmíněně vhodné namrzavé zeminy,kterou nejsou při stávajícím suchem období saturované vodou nad optimální hodnoty.Doporučení : 2.konstrukční vrstvy z štěrkodrti ve vrstvě 200-250mm a k tomu finální úprava.

3.Poslední úsek k domu pana Pešťuky

Podloží v tomto úseku tvoří jíl s vysokou platicitou.V tomto úseku je nezbytná sanace podloží v min.vrstvě 400mm a k tomu finální úprava.

2.V obci Kobylničky probíhají přípravy na rekonstrukci (výměnu)vodovodu,již byla vytýčena trasa a byly označeny stávající inženýrské sítě.

3. Obec Myslejovice pořádá pro občany jednodenní zájezd do Rakouska dne 8.6.2019.Celková cena zájezdu na 1 osobu je 1300,-Kč (cesta,vstup,pojištění),obec uhradí občanům obcí Myslejovice,Křenůvky a Kobylničky polovinu ceny.V případě neobsazení autobusu občany obcí,bude zájezd nabídnut ostatním zájemcům z okolních obcí,kteří si cenu zájezdu uhradí v plné výši tj.1300,-Kč.-jednohlasně schváleno

4. Návrh na instalaci zábradlí z „Chaloupek“ na „Křéb“- v jednání

5. Rozpočtové opatření č.2/2019-jednohlasně schváleno.

6.Žádost pana Říhy Vladislava,bytem Myslejovice 37 o vytvoření parkovacího stání před domem na obecním pozemku-jednohlasně schváleno.

7.Provoz obecních obchodů v obcích,jejich vytápění elektřinou-v jednání.

8. V průběhu měsíce dubna bylo instalováno v obcích 5 nových moderních laviček a 6 odpadkových košů.

9. Nákup nového ozvučení pro kulturní akce v obcích-jednohlasně schváleno.

10. Náměty na přednášky pro občany v obcích – jednohlasně schváleno.

11.Náměty na obecní propagační materiály-v jednání.

12.V obci Křenůvky nutná úprava tújí u pomníku a chodníku před obchodem.Proběhne v měsíci květnu.

13.Údržba obecních komunikací-oprava výtluků – v jednání.

Starostka obce                                                                                                   Místostarosta obce

Anna Ondrouchová                                                                                           Hubert Funk